## Slide 1
OCTOBER 28TH, 2026
San Matías Pipeline
Technical Committee Meeting N°5
Notes: REVISIÓN v02 — 27/10/2026. Se vuelve a la PPT original conservando sus gráficos y series. La v02 sustituye al borrador temático v01 como base vigente. El usuario confirma datos iguales y nuevas láminas de fotos/temas relevantes. Novedades pendientes de Leandro Doglio; no se recibieron fotografías reales. Fecha del comité conservada del original: 28/10/2026. No se ha emitido el informe.
ENTREGA VIGENTE v05: basada en el archivo que el usuario volvió a adjuntar. Orden: seguridad gráficos, seguridad novedades, ambiente gráficos, ambiente novedades. Se conserva el 2.87% y todos los datos de gráficos. La lámina ambiental se completa sin recuadros de fotos. Esta entrega sigue siendo borrador: faltan novedades de seguridad, fotos de esa sección y actualización del helicóptero.
CAMBIO VIGENTE v07: a pedido del usuario se retiran de esta PPT general los dos temas de permisos ambientales citados en su último mensaje. Se elimina la lámina narrativa que los contenía; se conservan los gráficos ambientales y todos sus valores. La presentación general queda en 8 láminas. Este cambio no modifica el estado real de los trámites ni implica aprobación o cierre de los temas omitidos.
CAMBIO VIGENTE v08: el usuario también solicita omitir la lámina de indicadores ambientales de residuos y agua. Se elimina la antigua posición 6, además de la lámina narrativa ambiental retirada en v07. La entrega general actual tiene 7 láminas; conserva seguridad, capacitación 2.87%, novedades de seguridad pendientes y helicóptero.

## Slide 2
AGENDA
1 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE
2 > PERMITS
  1.1 > HSE Indicators
1.2 > Safety Highlights
1.3 > Updates & Photo Log
Agenda
CONFIDENTIAL
2.0 > Environmental Update
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
2

## Slide 3
1.1 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > HSE Indicators
CONFIDENTIAL
TRICF Frequency
0
Cum. Aug–Sep · target 2.35
TVCR Frequency
0
Cum. Aug–Sep · target 0.79
Cumulative to 30 Sep 2026
Other KPIs · September 2026
KPI | CP + Pipeline
DAFWCF (target 0) | 0
TRICF (target 2.35 – 3) | 0
TVCR (Target 0.79 – 2) | 0
FAC (reporting) | 0
TRICF · cases and frequency × 10^6 /HHT
Chart: Cases
| August · 0 cases | September · 0 cases | October
Cases (left axis) | 0 | 0
Frequency (right axis) | 0 | 0
Target (right axis) | 2.35 | 2.35 | 2.35
TVCR · cases and frequency × 10^6 /km travelled
Chart: Cases
| August · 0 cases | September · 0 cases | October
Cases (left axis) | 0 | 0
Frequency (right axis) | 0 | 0
Target (right axis) | 0.79 | 0.79 | 0.79
0
0
0
0
0
462
DAFWCF: lost-time cases × 10^6/ HHT
TRICF: recordable cases (FAT + DAFWC + MTC + RWC) × 10^6 / HHT
TVCR: Total Number of Work-Related Vehicle Accidents per Million Kilometres Travelled (× 10^6 / km travelled)
3
Notes: HSE INDICATORS - TALKING POINTS (cut-off Oct 27, 2026; Oct figures pending data load)
DAFWCF - Lost-time case frequency. Lost-time cases (DAFWC) x 10^6 / man-hours worked (HHT). Target 0. Aug-Sep: 0.
TRICF - Total recordable case frequency. (FAT + DAFWC + MTC + RWC) x 10^6 / HHT. Target 2.35 (range 2.35-3.00). Aug-Sep: 0.00, within target.
TVCR - Total vehicle accident rate. Work-related vehicle accidents x 10^6 / km travelled. Target 0.79 (range 0.79-2.00). Aug-Sep: 0.00, within target.
FAC - First aid cases. Reported for visibility, no target. Aug-Sep: 0.
HHT - Man-hours worked (denominator of TRICF/DAFWCF). Km driven - denominator of TVCR. Total workers - headcount in the month.
How to read the charts: bars = number of cases (left axis); green line = frequency (right axis); red dashed line = target (right axis). Frequency below the dashed line means the indicator is within target.
Pyramid (cumulative since Aug-26): FAT / DAFWC (top), MTC / RWC, FAC, incidents, and safety observations at the base. A wide base with an empty top is the expected profile: many proactive observations, no injuries.
The user confirms unchanged zero values for DAFWCF, TRICF, TVCR and FAC in the KPI table, with cut-off 26 October 2026. Historical graph data remain unchanged.
ANTECEDENTES SIN FECHA (texto original trasladado por legibilidad):
Road Traffic Accident Drill conducted on National Route N3.
Work Programs implemented for the transportation of pipelines from the port to the construction site.
No atribuir estos hechos a octubre sin confirmación de fecha y alcance.
FORMATO: 3.00 se muestra como 3; 2.00 como 2; 0.00 como 0. 2.35 y 0.79 se conservan porque son valores fraccionarios, no ceros de formato. No cambian las metas ni los datos. Se mantiene pendiente aclarar los rangos 2.35–3 y 0.79–2 frente a las metas de línea 2.35 y 0.79. Los históricos agosto–septiembre no pasan a ser resultados de octubre. Guion: DAFWCF = casos con días perdidos × 10^6/HHT; TRICF = casos registrables × 10^6/HHT; TVCR = accidentes vehiculares laborales × 10^6/km. FAC es conteo de primeros auxilios. Consolidar sumando numeradores y exposición; no promediar tasas.
ACLARACIÓN VIGENTE: estadísticas al 30/09; novedades de octubre en láminas separadas. No se exige cargar nuevas cifras de octubre para esta etapa. Se conserva 2.87% de capacitación. Los campos de octubre vacíos de la estructura no son cero ni permiten inferir ausencia de incidentes.
ACTUALIZACIÓN v10 solicitada por el usuario: incorporar la tabla de referencia con DAFWCF 0, TRICF 0, TVCR 0 y FAC 0; mantener los valores e indicar corte al 26/10/2026 en lugar de septiembre. Los cuatro ceros fueron confirmados expresamente por el usuario como sin cambios, no se deducen de campos vacíos. Se mantiene la eliminación previa de .00 innecesarios en las metas: 2.35–3 y 0.79–2, sin cambiar esos valores. El corte al 26/10 aplica a esta tabla; las series históricas de gráficos no se recalculan ni se redatan.

## Slide 4
1.1 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > HSE Indicators
CONFIDENTIAL
MANAGEMENT SAFETY WALKS
Chart: 
| Aug · total 2 | Sep · total 7
Monthly total | 2 | 7
Cumulative total | 2 | 9
SAFETY CAMPAIGNS
Chart: 
| Aug · total 2 | Sep · total 4
Monthly total | 2 | 4
Cumulative total | 2 | 6
DRILLS · target 100%
Chart: 
| Aug · total 2 | Sep · total 2
Monthly total | 2 | 2
Cumulative total | 2 | 4
OBSERVATIONS (OCS)
Chart: 
| Aug · total 167 | Sep · total 295
Monthly total | 167 | 295
Cumulative total | 167 | 462
TRAINING HOURS (HHS)
Chart: 
| Aug · total 1,853 | Sep · total 1,796
Monthly total | 1853 | 1796
Cumulative total | 1853 | 3649
TRAINING · REPORTED VALUE
Training % vs HHT
2.87%
HHS / HHT · CP + Pipeline · target ≥ 1%
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
4
Notes: PROACTIVE ACTIONS — HISTORICAL DATA THROUGH SEPTEMBER 2026.
Bars represent monthly totals; the green line represents cumulative totals since August 2026. Only August and September are shown because October values are not available.
The user explicitly requested removal of the empty Oct · pending category from the five charts on this slide. The categories and numbers for August and September remain unchanged. October is not shown as zero and is not estimated.
Management safety walks: August 2, September 7; cumulative 2 and 9.
Safety campaigns: August 2, September 4; cumulative 2 and 6.
Drills: August 2, September 2; cumulative 2 and 4. The target is 100% of scheduled drills; counts alone do not establish compliance.
Observations (OCS): August 167, September 295; cumulative 167 and 462.
Training hours (HHS): August 1853, September 1796; cumulative 1853 and 3649.
The training card remains 2.87%, as previously confirmed by the user; its target remains ≥1%.
Alcance de esta edición: únicamente los cinco gráficos de esta lámina y sus libros incrustados; se conservan las demás láminas del archivo adjunto, sus ediciones y The End como cierre. Los gráficos de frecuencia de otra lámina no están incluidos en este pedido específico.

## Slide 5
1.2 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > Safety | October Highlights
CONFIDENTIAL
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
5
OCTOBER 2026 · GENERAL HSE HIGHLIGHTS · cut-off 27 Oct
RESCUE EQUIPMENT
All confined space rescue equipment was received on site.
EQUIPMENT TRAINING
Training on the use of the confined space rescue equipment was completed.
100%
MANAGEMENT SAFETY WALKS
100% of the management safety walks scheduled up to the reporting cut-off were completed.
Notes: ACTUALIZACIÓN ÚNICAMENTE DE LA LÁMINA 5 — TEMAS GENERALES DE SEGURIDAD.
El usuario indica retirar todos los espacios para fotos y sustituirlos solo por tres ítems generales, sin enfocarlos exclusivamente en la planta. Se mantiene inglés para continuidad con el resto de la presentación.
Fuente: mensaje transcrito por el usuario: (1) se recibió en obra todo el equipamiento de rescate en espacios confinados; (2) se realizó el entrenamiento con el citado equipamiento; (3) se realizaron las caminatas gerenciales al 100% de lo que va del mes.
Redacción en español de referencia:
• Se recibió en obra la totalidad del equipamiento de rescate en espacios confinados.
• Se realizó el entrenamiento para el uso de este equipamiento.
• Se completó el 100% de las caminatas gerenciales programadas a la fecha de corte.
El 100% corresponde a lo programado hasta el corte del informe, no a todo el mes de octubre. No se agregan cantidades, participantes, certificaciones, fechas de ejecución ni alcance de frentes que no fueron informados. No se necesitan fotos para esta lámina. El resto de la PPT se mantiene sin cambios, incluidas las omisiones ambientales y el 2.87% de capacitación.

## Slide 6
CONFIDENTIAL
1.3 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > Updates & Photo Log
September 2026 · 2 photos per area: Compressor Plant, Pipeline (right-of-way) and Pipeline · SAE Port
COMPRESSOR PLANT
Compressor Plant site (1)
Compressor Plant site (2)
PIPELINE
Pre-trenching works
Pre-start safety talk before pipe unloading and stringing
PIPELINE · SAE PORT
Receiving pipe from the vessel · SAE Port
Loading onto transport at the laydown yard · SAE Port
Notes: REGISTRO FOTOGRÁFICO INSERTADO POR PEDIDO DEL USUARIO.
Fuente: Monthly_HSE_Partners_Report_September_2026_EN 1.pptx, lámina Updates & Photo Log. Se importan las seis fotografías JPEG originales, sus recortes, posiciones y leyendas, sin generar imágenes ni recapturar la pantalla.
Se conserva septiembre de 2026 como fecha del material. No se presentan estas fotografías como novedades de octubre ni se les asignan fechas de toma no aportadas.
Distribución: dos fotos de Planta Compresora, dos de Gasoducto y dos de Pipeline · SAE Port. La lámina es antepenúltima (6 de 8), seguida por permisos ambientales y The End. La numeración del índice refleja 1.1 indicadores, 1.2 Safety Highlights y 1.3 Updates & Photo Log, más 2.0 Environmental Update.
Las otras dos láminas del archivo adjunto no se incorporan: el pedido se refiere únicamente al registro fotográfico mostrado.

## Slide 7
CONFIDENTIAL
2.0 > PERMITS > Environmental Update
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
7
OCTOBER 2026 · ENVIRONMENTAL PERMITS UPDATE
💧
NEUQUÉN SECTION | WATER PERMIT
The response to comments on the Water Risk Study and submission to SSRH remain pending, in coordination with Serman, to advance the water permit application.
🏭
ALLEN COMPRESSOR PLANT | ENVIRONMENTAL ADDENDUM
The plant upgrade addendum has been approved. A decision on the cold vent stack (“Stack Frío”) remains pending. SMP must submit a comparative analysis of flaring and cold venting to the competent authority.
Notes: REEMPLAZO DE LA ANTIGUA PROPUESTA DE HELICÓPTERO — LÁMINA 6.
El usuario pide sustituir esta diapositiva por los siguientes dos temas, traducidos al inglés y con emojis como la lámina 5. Se reemplaza el contenido completo, incluidos los iconos y notas del helicóptero; no se agrega una lámina adicional.
Fuente: texto que el usuario transcribió de los correos.
1. Tramo Neuquén | Permiso hídrico: pendiente responder las observaciones del Estudio de Riesgo Hídrico y presentar ante SsRH, en coordinación con Serman, para avanzar en la obtención del permiso.
2. Planta Compresora Allen | Adenda ambiental: adenda de actualización aprobada; definición sobre Stack Frío pendiente; SMP debe presentar ante la autoridad competente un análisis comparativo entre antorcha y venteo frío.
Las frases en inglés reproducen esos estados. No se afirma que el permiso hídrico esté aprobado ni que la aprobación de la adenda resuelva el Stack Frío. No se añaden fechas o números de resolución no incluidos en este pedido. SSRH conserva las siglas del organismo de la fuente. Se incluyen emojis de agua y planta industrial como recursos ilustrativos, no fotografías.
Este pedido restituye específicamente los dos temas ambientales en reemplazo de la propuesta de helicóptero, y prevalece sobre su omisión anterior. No se reincorporan las estadísticas ambientales. El resto de la presentación y las correcciones de agenda se conservan.

## Slide 8
The End
SAN MATÍAS
PIPELINE
Notes: Lámina final de cierre solicitada por el usuario a partir del segundo pantallazo. Diseño editable con el fondo y patrón gráfico de la portada original, texto The End y nombre del proyecto. Se agrega al final de la PPT general; no sustituye otras láminas.